PAGE  
3

Інформація 
Державного агентства автомобільних доріг України 

про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, у межах бюджетних програм за 2021 рік

Мета діяльності головного розпорядника: забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів та дорожньої інфраструктури; покращення транспортної доступності сільських територій та забезпечення права громадян на пересування; поліпшення технічних показників, підвищення конкурентоспроможності автомобільних доріг щодо забезпечення транзитних перевезень і розвитку автомобільного туризму; сприяння інвестиційному, соціально–економічному та екологічно збалансованому розвитку держави.

Завдання головного розпорядника:

· організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, відповідного інженерного облаштування, об'єктів дорожнього сервісу та інших споруд;

· розробка пропозицій щодо формування державної економічної, науково-технічної, інноваційної, інвестиційної, кадрової, соціальної та зовнішньоекономічної політики у сфері дорожнього господарства, забезпечення її реалізації, а також розроблення і впровадження стратегії розвитку дорожнього господарства;

· своєчасне та у повному обсязі виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування, відповідно до кредитних угод.;

· підготовка і організація виконання державних програм розбудови транспортних коридорів, забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального користування, вдосконалення і забезпечення розвитку дорожнього господарства;

·  технологічне оновлення дорожнього господарства шляхом розроблення та впровадження сучасних технологій, обладнання та устаткування.
Аналітична інформація про бюджет:

За 2021 рік Державним агентством автомобільних доріг України (КВК 311) було здійснено касові видатки на загальну суму 135 423 601,7 тис. грн, з яких     40 340 912,9 тис. грн – кошти загального фонду державного бюджету,                                 58 544 181,2 тис. грн – кошти спеціального фонду державного бюджету,                        30 565 990,3 тис. грн – кредитні кошти, залучені Укравтодором під державні гарантії, та залишки запозичень, залучених Укравтодором в минулі роки для розвитку автомобільних доріг, та 5 972 517,3 тис. грн – кредитні кошти МФО та інших кредиторів. 
Зазначені кошти були спрямовані за наступними бюджетними програмами:
· 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» в загальній сумі 114 876 824,2 тис. грн, за такими напрямами:
- будівництво, реконструкція, капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення в сумі 105 093 811,6 тис. грн;

- поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення в сумі 8 951 204,0 тис. грн;

- управління дорожнім господарством (здійснення контролю за станом автомобільних доріг та якістю дорожніх робіт) в сумі 68 591,2 тис. грн;

- прикладні наукові розробки у сфері дорожнього господарства в сумі                40 000,0 тис. грн;

- проведення конкурсів і підготовка договорів щодо виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, співфінансування зазначених робіт згідно з відповідними договорами, здійснення контролю за їх виконанням і прийняття доріг в експлуатацію в сумі 566 932,9 тис. грн;

- функціонування інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства  в сумі 99 554,7 тис. грн;

- утримання галузевих медичних закладів для реабілітації учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС в сумі 32 181,7 тис. грн;

- погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, взятими на облік органами Казначейства в сумі 24 548,1 тис. грн.
· 3111030 «Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг  загального користування» в сумі 13 987 522,5тис. грн;

· 3111310 «Фінансове забезпечення розроблення та впровадження заходів з підвищення рівня безпеки дорожнього руху на ділянці км 0+000 - км 20+308 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-01 Київ - Обухів» в сумі 83 477,8 тис. грн;
· 3111600 «Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору» в сумі 5 188 738,0 тис. грн;

· 3111610 «Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні» в сумі 783 779,3 тис. грн;
· 3111830 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог» в сумі                 367 978,6 тис. грн;
· 3111010 «Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг» в сумі 135 281,3 тис. грн.
Аналітична інформація за бюджетними програмами:

·  за бюджетною програмою 3111010 «Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг» здійснені видатки із загального фонду Державного бюджету України в сумі 135 281,3 тис. грн, які спрямовані, зокрема, на такі цілі: нарахована та виплачена заробітна плата з нарахуваннями працівникам Укравтодору, оплачені послуги, оплачені видатки на відрядження, оплачені видатки за комунальні послуги та енергоносії, придбані ліцензії автоматизованої системи електронного документообігу АСКОД та придбана  комп'ютерна техніка.

· за бюджетною програмою 3111020 «Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» було спрямовано 114 685 495,9 тис. грн, з них: 39 837 653,0 тис. грн – кошти загального фонду державного бюджету,  44 473 180,9 тис. грн – кошти спеціального фонду Державного бюджету України, 30 374 662,0 тис. грн – кредитні кошти, залучені Укравтодором під державні гарантії, для розвитку автомобільних доріг та зарахованих до спеціального фонду державного бюджету.
За рахунок зазначених коштів фактично у 2021 році виконані роботи з будівництва на 15,9 км автомобільних доріг державного значення, роботи з реконструкції на 63,7 км автомобільних доріг державного значення, капітально відремонтовано 252,1 км автодоріг державного значення, а також здійснено поточний середній ремонт на 3 172,1 км автомобільних доріг державного значення. 
Крім того, у 2021 році здійснювались постійні роботи з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання мережі автомобільних доріг загального користування загальною протяжністю 43,1 тис. км. Ліквідовано пошкодження та деформації покриття доріг на 16 327,6 тис. кв. м автодоріг, замінено, встановлено та пофарбовано 60,9 тис. шт. дорожніх знаків, влаштовано та поновлено горизонтальну розмітку на 17,0 тис. км автомобільних доріг, було виконано прибирання сміття у смугах відводу доріг протяжністю 43,1 тис. км. На 520 штучних спорудах виконані роботи з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання з метою підтримки нормативного технічного стану.
З метою підвищення якості дорожніх робіт шляхом розроблення і впровадження прогресивних проектних рішень, сучасних матеріалів і нових технологій, розвитку систем контролю за станом автомобільних доріг, нормативно-технічного забезпечення функціонування та розвитку дорожнього господарства за 2021 рік завершено та впроваджено 46 прикладних наукових розробок. 
Завдяки роботі дорожніх організацій у 2021 році кількість дорожньо-транспортних пригод з потерпілими із зазначенням виявлених недоліків в експлуатаційному утриманні доріг знизилась на 4,1 % у порівнянні з 2020 роком, знято з обліку 22 місць концентрації дорожньо-транспортних пригод.
· за бюджетною програмою 3111030 «Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування» протягом 2021 року здійснювались виплати за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток автодоріг. В цілому на погашення та обслуговування кредитів спрямовано кошти спеціального фонду Державного бюджету України в сумі                     13 987 522,5 тис. грн. Усі боргові зобов'язання за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування, виконані своєчасно та в повному обсязі.

· за бюджетною програмою 3111310 «Фінансове забезпечення розроблення та впровадження заходів з підвищення рівня безпеки дорожнього руху на ділянці км 0+000 - км 20+308 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-01 Київ - Обухів» здійснені видатки із спеціального фонду Державного бюджету України в сумі 83 477,8 тис. грн. (83,5 % від запланованого обсягу 100 000,0 тис. грн), за рахунок яких підвищено рівень безпеки дорожнього руху ділянки автомобільної дороги загального користування державного значення Р-01 Київ - Обухів протяжністю 20,3 км.

· за бюджетною програмою 3111600 «Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору» касові видатки становили 5 188 738,0 тис. грн, з яких вибірка коштів МФО становила 5 188 738,7 тис. грн (різниця пояснюється курсовою різницею, яка складає 0,7 тис. грн). 
Фактично за напрямами спрямовано кошти в сумі 5 188 738,7 тис. грн., з яких: 

за проєктом «Другий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху» (проєкт фінансується МБРР) профінансовано робіт та послуг в сумі                          167 881,6 тис. грн;

за проєктом «Проект розвитку дорожньої галузі» (проєкт фінансується МБРР) профінансовано робіт та послуг в сумі 3 175 279,9 тис. грн;
за проєктом «Східна Україна: возз'єднання, відновлення та відродження (Проект 3В)» (за рахунок коштів МБРР) профінансовано робіт та послуг в сумі 4 475,2 тис. грн;

за проєктом «Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до міста Києва» (проєкт фінансується спільно ЄБРР та ЄІБ) профінансовано робіт та послуг за рахунок коштів ЄБРР в сумі 1 061 743,2 тис. грн та за рахунок коштів ЄІБ 749 390,0 тис. грн. 

за проєктом «Розвиток трансєвропейської транспортної мережі» (проєкт фінансується спільно ЄБРР та ЄІБ) профінансовано робіт та послуг за рахунок коштів ЄБРР в сумі 29 968,8 тис. грн. 
За рахунок кредитних коштів МФО здійснено роботи з реконструкції на 53,9 км автодоріг та здійснено роботи з капітального ремонту на 57,1 км автодоріг, виготовлено 8 шт. проектно-кошторисної та тендерної документації, виділено 182,3 га площі території для будівництва обходів населених пунктів та реконструкції автомобільних доріг. 
за бюджетною програмою 3111610 «Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні» обсяг фінансування становив 783 779,3 тис. грн. (98,5 % від запланованого обсягу 795 754,9 тис. грн ). За рахунок зазначених коштів виготовлено проектно-кошторисну документацію за трьома об'єктами та розпочато роботи з капітального ремонту на автомобільній дорозі              Т-14-01 КПП "Смільниця" - Старий Самбір (км 14+950 - км 17+950), на автомобільній дорозі Т-14-04 Червоноград - Рава Руська (км 3+137 - км 56+307), на автомобільній дорозі Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий (км 0+000 - км 46+435), а також продовжено виконання робіт з капітального ремонту на автомобільній дорозі Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне (км 0+420 - км 13+420). Крім того, в повному обсязі завершено виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги Т-14-20 Яворів - Грушів (км 0+000 - км 19+500) протяжністю 19,5 км. Надано 12 звітів про хід виконання проекту. 
· за бюджетною програмою 3111830 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог» використано кошти загального фонду в сумі                         367 978,6 тис. грн., що становить 100 % від запланованого обсягу 367 978,6 тис. грн. За рахунок зазначених коштів та за рахунок коштів спеціального фонду за бюджетною програмою 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення" відкрито рух на автомобільній  дорозі державного значення  Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці                         км 232+360 - км 244+000 (в межах Сумської області) протяжністю 11,6 км, відкрито рух на автомобільній  дорозі державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 69+000 - км 79+150 (в межах Чернігівської області) протяжністю 10,1 км, відкрито рух на автомобільній  дорозі державного значення                   Н-12  Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 60+620 - км 62+900, км 67+800 - км 70+575 (в межах Сумської області) протяжністю 1,5 км, відкрито рух на автомобільній  дорозі державного значення  Н-12  Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 71+000 - км 75+220 (в межах Сумської області) протяжністю 3,5 км.
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» Державне агентство автомобільних доріг України визначено головним розпорядником коштів (КВК 313), якому передана координація загальнодержавних видатків за бюджетною програмою 3131090 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах». Обсяг фінансування за даною бюджетною програмою у 2021 році становив 25 751 285,8 тис. грн.
Кошти спеціального фонду Державного бюджету України були перераховані місцевим бюджетам в повному обсязі.

За бюджетною програмою 3131090 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» за інформацією Казначейства обласними державними адміністраціями за 2021 рік були здійснені касові видатки в сумі 23 768 633,1 тис. грн (92,3% від отриманих коштів в сумі 25 751 285,8 тис. грн), крім того, за рахунок залишку субвенції, що утворився станом на 01.01.2021 року, були здійснені касові видатки в сумі 1 691766,0 тис. грн (93% від залишку коштів в сумі 1 622 794,8 тис. грн). За рахунок зазначених коштів за інформацією обласних державних адміністрацій було виконано роботи з будівництва, реконструкції та ремонту на 1032,2 км автомобільних доріг місцевого значення, влаштовано верхні шари покриття на 1 680,8 км автомобільних доріг місцевого значення, здійснено роботи з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання мережі автомобільних доріг загального користування загальною протяжністю 118 902,0 км, введено в експлуатацію після виконання робіт 1 088 933,3 кв. м вулиць і доріг комунальної власності, влаштовано верхні шари покриття на 2 532 913,1 кв. м вулиць і доріг комунальної власності.
За підсумками 2021 року в межах наявних бюджетних асигнувань в основному відбулося досягнення запланованої мети, цілей та завдань діяльності.

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету, а також інформація про досягнення головним розпорядником коштів державного бюджету цілей державної політики у сферах діяльності, формування та/або реалізацію якої він забезпечує, за результатами 2021 року, наведена в додатках.

Голова                                                                                                    Євген КУЗЬКІН
