**Проєкт UKRAINE–ROMANIA–MOLDOVA (CEF)**

Цей проєкт охоплює заходи з підвищення безпеки дорожнього руху в районі міста Галац (Румунія), розширення дороги, що з’єднує пункти пропуску Галац і Рені, проєктування та будівництво північного об’їзду міста Джурджулешти, будівництво під’їзних шляхів до зони пунктів пропуску Галац / Джурджулешти / Рені, а також будівництво двох стоянок для вантажного транспорту (HGV):

* одна — у Джурджулештах (Молдова),
* інша — поблизу ПП Рені (Україна).

Проєкт реалізується на території України (UA), Молдови (MD) та Румунії (RO) в межах комплексної мережі TEN-T. Даний маршрут відіграє ключову роль у функціонуванні Шляхів солідарності ЄС, що сприяють експорту сільськогосподарської продукції з України та двосторонній торгівлі з ЄС, особливо в умовах російської агресії.

Створення безперервного та ефективного митного коридору в рамках цього проєкту дозволить скоротити час проходження процедур на всіх відповідних пунктах пропуску, а також покращити доступність та подальший розвиток портової зони Джурджулештів.

* **Тривалість реалізації:** 09/2024 – 02/2028
* **Загальний бюджет:** 26 131 928 євро
* **Фінансування ЄС:** 13 065 964,01 євро

**Поточний статус проєкту:**

1. **Розвиток стоянок і сервісних зон поблизу ПП Рені – Джурджулешти – Галац (Служба відновлення в Одеській області)**
   * Процедура закупівлі на розробку проєктної документації завершена.
   * Проєктна документація готова та подана на затвердження до Агентства з відновлення.
   * Проведення закупівлі будівельних робіт заплановано на травень 2025 року.
2. **Управління проєктом (Агентство з відновлення)**
   * Проведення процедури закупівлі для реалізації робочого пакету очікується до середини квітня.
   * Технічне завдання розроблено і наразі уточнюється відповідними департаментами.
   * Підписання контрактів заплановане на середину травня 2025 року.